**FLORIDAPP**

Integrantes: Haitian, Davit, Gabriel, Marcos, Diego, Iván

**Dia 1**

**Product Backlog**

-Diagrama entidad relación dia: Davit e Iván

-Diagrama entidad relación workbench: Haitian

-Creación de la base de datos: Gabriel

-Página web: Marcos y Diego

**Sprint 1**

Diagramas terminados, base de datos terminado, página web en proceso, se ha terminado todo bastante rápido y estamos adelantando tareas de mañana.

-Frontend: Gabriel

-Backend: Haitian y Davit

**Burn Down**

Hemos dividido bien las tareas y todo avanza bien.

**Dia 2**

**Product Backlog**

* Base Datos AWS: Davit e Ivan
* Interfaz: Gabriel
* Pagina Web: Diego
* Enviar un correo desde Windows forms: Haitian

**Sprint 2**

Base de datos lanzada en AWS terminado, Interfaz en proceso, pagina web en proceso, enviar un correo desde Windows forms terminado.

**Burn Down**

Hemos dividido bien las tareas y todo avanza según lo previsto.

**Dia 3**

**Product Backlog**

-Terminar pagina web: Marcos y Diego

-Terminar front: Gabriel

-Avanzar back: Haitian y Davit

-Terminar tríptico: Ivan

**Sprint 3**

-Interfaz-forms: Gabriel

-Backend: Haitian

-Insertar datos en base de datos: Ivan

-Diagrama UML: Davit

-Pagina web: Diego y Marcos

**Burn Down**

Hemos dividido bien las tareas y todo avanza bien.

**Dia 4**

**Product Backlog**

-Terminar pagina web: Marcos

-Terminar front: Gabriel

-Avanzar back: Haitian y Davit

-Terminar tríptico: Ivan

**Sprint 3**

-Backend login terminado: Haitian

-Backend avanzando clase cafetería: Davit

-Frontend :Gabriel

-Diseño de interfaces: Diego

-Triptico: Ivan

-Pagina web : Marcos

**Burn Down**

Falta bastante del back, intentar terminar 2 forms antes de terminar la semana.

Front esta casi terminado.

**Dia 5**

**Product Backlog**

-Terminar pagina web: Marcos

-Avanzar back: Haitian, Davit y Gabriel

-Terminar tríptico: Diego

-Ayudar en el back: Ivan

**Sprint 3**

-Login terminado: Gabriel

-Backend avanzando clase cafetería: Davit

-Backend avanzando clase biblioteca: Haitian

-Backend avanzando clase admi: Gabriel

-Pagina web en proceso.

**Burn Down**

Nos hemos atascado en los de UserControls, hemos terminado front.

**Dia 8**

**Product Backlog**

-Terminar pagina web: Diego

-Avanzar back: Haitian, Davit y Gabriel

-Terminar tríptico: Diego

-PowerPoint: Marcos

-Ayudar en el back: Ivan

**Sprint 4**

-Backend avanzando clase cafetería: Davit

-Backend avanzando clase biblioteca: Gabriel

-Backend avanzado clase reunión: Haitian

-Pagina web en proceso: Diego

-PowerPoint empezar: Marcos

**Burn Down**

Nos hemos atascado en el apartado de reunión, estamos finalizando las de más funcionalidades.

**Dia 9**

**Product Backlog**

-Terminar pagina web: Diego

-Avanzar back: Haitian, Davit y Gabriel

-PowerPoint: Marcos

-Ayudar en el back: Ivan

**Sprint 4**

-Backend avanzando clase cafetería: Davit

-Backend avanzado clase reunión: Haitian

-Cambios en la base de datos: Haitian

-Pagina web en proceso: Diego

-PowerPoint continuar: Marcos, Gabriel

**Burn Down**

Hemos optimizado el código del apartado de reunión, estamos finalizando las de más funcionalidades.

**Dia 10**

**Product Backlog**

-Terminar pagina web: Diego

-Avanzar back: Haitian, Davit y Gabriel

-PowerPoint: Marcos

-Ayudar en el back: Ivan

**Sprint 4**

-Backend avanzando clase cafetería: Davit

-Backend avanzado clase reunión: Haitian

-Cambios en la base de datos: Haitian

-Pagina web en proceso: Diego, Gabriel

-PowerPoint continuar: Marcos, Gabriel

**Burn Down**

Estamos finalizando las de más funcionalidades.